R-PhysGen-DB 项目周报

报告周期：2026年4月20日 - 2026年4月24日

# 一、本周概述

本周工作重点放在数据库底座的稳定化和后续扩展入口的收口上。项目已经从初始建库推进到具备分层数据湖、DuckDB 轻索引、canonical 治理层和 120 条模型就绪子集的状态。当前工程验证可以跑通，但面向全量候选筛选的物性、环境与安全标签覆盖仍不足，后续不宜直接把 Tier D 大批量提升为模型训练主体。

# 二、主要完成事项

## 1. Wave 2 与属性治理包对齐

完成 2026-04-22 property-governance bundle 对齐，扩展层 218/218 张表完成镜像，行数审计通过。

完成治理包物质映射：128 条匹配现有实体，新增 7 条构建期 Tier D seed，未解析物质为 0。

生成 canonical 输出：property_observation_canonical 1687 条、property_recommended_canonical 1389 条、strict 层 1304 条，当前 review queue 为 0。

应用 120 条人工评审决策和 13 条 proxy-only 接受规则，396 条 proxy-only 记录在保留来源标记的前提下进入 strict 层。

## 2. 数据补充与模型就绪层维护

当前有效 build inventory 为 5707 行，其中 refrigerant 77 行、candidate 5630 行；已解析 molecule_core 5598 条。

保持模型就绪子集为 120 条，split 为 train 84、validation 18、test 18，未因新增 Tier D 自动扩大训练集合。

完成 Excel 202603 补库整理：正式新增 136 条 observation，新增 Zc 维度；另导出 568 条 Tier D 候选补充。裸 GWP 和 Hv[298K] 因口径不清，未直接并入主表。

## 3. P0 / V1.5 过渡准备

形成 P0 范围、退出标准、Phase 2 接口草案、pipeline stage 化方案、验证规则草案和评审响应矩阵。

引入 observation_condition_set 思路，当前 4493 条 observation 已带 condition_set_id，形成 102 个 condition set；其中 2714 条为自动回填，1779 条仍需人工复核。

补充 cycle operating point 相关输出：398 条 cycle observation，2 个 cycle case 和 2 个 operating point，作为后续二期循环模拟的种子入口。

# 三、当前关键指标

| 类别 | 指标 | 当前值 |
| --- | --- | --- |
| 库存 | 有效 seed catalog | 5707 行（77 refrigerants + 5630 candidates） |
| 实体 | resolved_molecule_count | 5598 |
| 观测 | property_observation | 4493 |
| 推荐 | property_recommended | 2821 |
| 治理 | canonical / strict / review queue | 1389 / 1304 / 0 |
| 索引 | model_dataset_index | 120 |
| 来源 | source_manifest / pending_sources | 6197 / 47 |
| 质量 | qc_issue_count | 10 |

# 四、验证情况

本周重新运行 validate_v1_dataset.py，流程正常结束，schema、核心表和治理层检查未阻塞。

本周重新运行 pytest -q，结果为 75 passed。

科研任务就绪度仍未全面通过：4 条 readiness 规则中 3 条 failed、1 条 degraded。主要原因不是工程链路失败，而是全量候选在沸点、临界参数、GWP、ODP、安全分类等字段上的覆盖不足。

# 五、主要问题与风险

Tier B 的环境和安全标签仍有缺口；Tier C、Tier D 的安全覆盖较弱，Tier D 目前更适合作为库存和候选池，而不是直接训练集。

部分 NIST 页面没有可解析表格，部分 CoolProp 流体在当前标准循环工况下超出支持范围；CompTox 未配置 API key，pending_sources 仍为 47。

canonical 普通层保留 proxy-only 和来源分歧标记是有意设计；建模应优先使用 property_recommended_canonical_strict，避免把低质量或口径不清的数据误作高置信标签。

pipeline stage 化仍处于 P0/PR-B 准备阶段，后续移动业务逻辑前需要用等价性检查约束行数、列集合、null 率和数值分布。

# 六、下周计划

优先补 Tier B 和 Tier D refrigerant 的 GWP、ODP、ASHRAE safety、toxicity_class 等公开标签，先解决模型任务的关键缺口。

继续推进 Tier D 的二阶段物性补充，来源以 NIST、CoolProp 和可追溯文献为主，避免低证据字段直接进入 strict 层。

推进 PR-B stage 化落地，保留现有 build_dataset 入口，并把 pr_b_equivalence_check.py 作为逻辑迁移前后的硬约束。

复核 condition_set 里需人工确认的 1779 条记录，优先处理会影响温度、压力、相态和 cycle 输出解释的条目。

# 七、工作依据

README.md、docs/current_status.md、docs/wave2_implementation.md、docs/excel_202603_brief_report.md。

data/gold/quality_report.json、data/gold/validation_report.json 以及本周重新运行的 validate 和 pytest 结果。

本周 git 记录显示的主要节点包括 PubChem bulk screening、Excel workbook enrichment、property-governance bundle alignment 与 P0 草案材料。