R-PhysGen-DB 数据增强与计算更新计划

面向第五代制冷剂数据库扩展、计算标注与主动学习候选闭环

| 项目 | 第五代制冷剂 / R-PhysGen-DB 数据增强 |
| --- | --- |
| 服务器资源 | 96 线程 CPU，250GB 内存，NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB 显存 |
| 文档版本 | Draft v1.0 |
| 编制日期 | 2026-04-29 |
| 适用范围 | 数据采集、候选扩展、热物性/循环/量子计算、主动学习队列、验证与发布治理 |

建议先以“基线冻结—缺口识别—证据补齐—计算增强—主动学习—验证发布”的顺序执行，避免一次性改动 schema、候选池和模型管线导致失效不可定位。

# 目录

1. 执行摘要

2. 目标与边界

3. 当前数据库状态与增强重点

4. 服务器资源定位与调度原则

5. 总体工作流

6. 分阶段执行计划

7. 公开源、手工证据与混合物补齐策略

8. PubChem Tier D 候选池扩展策略

9. 计算增强方案

10. 主动学习队列方案

11. 数据写入、版本治理与质量门槛

12. 验证、验收标准与发布路径

13. 风险控制与不建议事项

14. 建议实施顺序

附录 A. 推荐执行命令

附录 B. 参考资料

# 1. 执行摘要

本计划用于指导 R-PhysGen-DB 在已 clone 至高性能服务器后的下一轮数据内容增强。服务器具备 96 线程 CPU、250GB 内存和 16GB 显存的 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti，适合执行大规模数据流处理、RDKit 描述符计算、CoolProp 循环计算、xTB 半经验量子计算以及小型分子机器学习模型训练。

本轮工作的核心不是重建数据 schema，而是在既有 file-lake-first 数据湖结构上补齐覆盖率、增加可追溯计算标签，并建立主动学习候选队列。建议将工作拆分为若干批次，每一批只改变一个主题，并在批次结束时执行完整构建、验证和质量报告 diff。

优先级排序为：第一，补齐 Tier A/B/C promoted subset 的 GWP、ODP、安全、严格 canonical 属性和循环性能覆盖；第二，扩展 Tier D 候选池但保持 inventory-only；第三，引入 RDKit、CoolProp、xTB 与少量 DFT/Psi4 复核产生计算标签；第四，使用主动学习队列提出下一步文献检索、手工整理、量子计算、循环计算或候选推迟建议。

# 2. 目标与边界

## 2.1 总体目标

提高 promoted 分子集合的环境、安全、热物性、循环性能和严格 canonical 属性覆盖率。

建立可扩展的 Tier D 候选池，使候选结构具备可筛选、可排序、可审计的基础信息。

利用服务器 CPU/GPU 资源补充不可直接从公开源获得的计算标签，包括结构描述符、代理筛选特征、循环性能标签和量子描述符。

形成主动学习队列，将“下一步应做什么”结构化为可复现、可审计、可验证的数据资产。

保证所有新增数据均可追溯到 raw/manual、raw/generated 或明确的计算任务记录，不直接手工改写 silver/gold Parquet。

## 2.2 明确边界

不重做 R-PhysGen-DB 现有数据湖分层、核心 schema 或验证主流程。

不把 proxy-only 或 screening heuristic 直接提升为 strict ML 标签，除非有显式策略和质量门槛。

不对 GWP、ODP、安全分级、混合物组成进行无来源填充或为通过验证而硬填。

不使用 PubChem PUG REST 逐条请求海量 CID；大规模结构扩展应采用 bulk/streaming 处理。

不把主动学习队列结果直接写入 recommended property 或 model_ready；队列只提出下一步动作建议。

# 3. 当前数据库状态与增强重点

根据仓库文档，R-PhysGen-DB 当前采用 data/raw、data/bronze、data/silver、data/gold、data/extensions 的分层结构，Parquet 是主要持久化格式，DuckDB 用于本地查询、索引和聚合。当前基线已具备 curated seed、molecule_core、property_recommended_canonical、mixture core、model_ready、quality_report 与 validation_report 等输出。

现阶段的关键问题不是“没有数据表”，而是若干任务所需字段覆盖率不足。仓库 backlog 指向 GWP、ODP、safety、strict/cycle 覆盖率、MIX_511A 混合物分数、主动学习候选生成策略和 CI/验证扩展等剩余工作。

因此，本轮增强应优先面向模型训练和候选筛选任务的可用性，而不是无差别扩展结构数量。建议先修复 promoted subset 的关键缺口，再把 Tier D 扩展作为 candidate inventory，最后通过计算和主动学习决定下一批高价值候选。

| 增强域 | 字段/标签 | 优先对象 | 推荐来源/方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境属性 | GWP 100yr、ODP、atmospheric lifetime | Tier A/B/C promoted subset | EPA/公开源/手工证据 |
| 安全属性 | ASHRAE safety group、toxicity/flammability class、regulatory status | Tier A/B/C | 公开网页、SDS、标准引用记录 |
| 热物性 | normal boiling point、critical T/P、Hvap、viscosity、thermal conductivity | Tier A/B/C + 高优先 Tier D | NIST/CoolProp/文献 |
| 循环性能 | COP、pressure ratio、volumetric capacity、discharge T | CoolProp 支持分子 | CoolProp 多工况计算 |
| 量子描述符 | dipole、polarizability、HOMO/LUMO、gap、partial charges | 主动学习 top 候选 | RDKit 构象 + xTB/少量 DFT 复核 |
| 主动学习 | priority、uncertainty、novelty、feasibility、next action | Tier D + 缺口分子 | 模型集成/规则评分 |

# 4. 服务器资源定位与调度原则

该服务器的 CPU 和内存资源远强于 GPU 资源。本轮增强应将 CPU 用于大规模数据工程、化学信息学、热力循环和半经验量子计算；GPU 用于小型分子模型训练、GNN/embedding/ensemble 推理，而不是作为主要量子化学计算设备。

| 任务类型 | 推荐资源 | 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| DuckDB / Parquet 聚合 | 64 threads，memory_limit 180–200GB | 覆盖率统计、worklist、候选池审计 | 避免一次性读入 Pandas；优先 streaming/DuckDB |
| RDKit 描述符 | 48–72 进程，每进程 OMP=1 | 标准化、fragment flags、Morgan fingerprints、proxy features | 控制 OpenMP 线程，避免过度订阅 |
| CoolProp 循环 | 32–64 CPU 并发 | 多工况 cycle seed、COP、压力比等 | 只对 CoolProp 支持/有 alias 的工质运行 |
| xTB/GFN2-xTB | 12×8 threads 或 24×4 threads 试跑择优 | 构象优化、HOMO/LUMO、dipole、charge | 设置 OMP_STACKSIZE，保存失败日志 |
| DFT/Psi4 复核 | 少量代表点，CPU shared-memory | 校准 xTB 与 surrogate | 不做全量，只做 50–150 个代表分子 |
| ML/GNN 训练 | 单 GPU，batch size 从 128/256 起步 | 多任务预测、不确定性、主动学习打分 | 避免与重 CPU 任务同时高负载运行 |

# 5. 总体工作流

建议采用以下主流程执行。每一步都产生可审计产物，且后一步依赖前一步的输出。

1. 基线冻结：记录 commit、环境、构建结果、验证报告、质量报告和 model_ready 状态。

2. 覆盖缺口识别：用 DuckDB 生成 coverage matrix 和 enrichment_worklist.csv。

3. 公开源与手工证据补齐：优先补 GWP/ODP/safety/thermophysical 属性，并保留来源证据。

4. 候选池扩展：用 PubChem bulk/streaming 生成 Tier D candidate pool，先导出 20k 试运行。

5. 计算增强：执行 RDKit 描述符、CoolProp 循环、xTB 量子描述符和少量 DFT 复核。

6. 主动学习队列：用性能、不确定性、新颖性、可行性和覆盖缺口生成 next-action 队列。

7. 验证与发布：运行 build、validate、pytest，检查 readiness、coverage、review queue 和 migration。

# 6. 分阶段执行计划

| 阶段 | 目标 | 关键动作 | 产出/验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0：基线冻结 | 建立增强前对照 | 运行 seed generation、build、validate、pytest；保存 quality_report、validation_report、model_ready、canonical property 输出 | runs/20260429_baseline/*；后续所有批次与其 diff |
| Phase 1：缺口分析 | 明确哪些分子缺哪些标签 | DuckDB 生成 coverage matrix 和 enrichment_worklist.csv；按 Tier、feature、priority 排序 | enrichment_worklist.csv；属性优先级表 |
| Phase 2：证据补齐 | 补真实来源数据 | 刷新 EPA/NIST/CoolProp 支持数据；整理 safety/environmental 手工 observations；处理 MIX_511A 来源问题 | raw/manual observations；source manifest；待审/失败来源记录 |
| Phase 3：Tier D 扩展 | 形成候选结构库存 | PubChem bulk download-only、summary-only、full candidate pool、导出 20k Tier D | pubchem_candidate_pool.parquet；pubchem_tierd_candidates.csv |
| Phase 4：计算增强 | 补充计算标签 | RDKit descriptor、CoolProp 多工况、xTB top 候选、DFT 小样本复核 | proxy features；cycle labels；quantum staging/results |
| Phase 5：主动学习 | 提出下一步行动 | 训练或使用 ensemble/surrogate；计算 priority、uncertainty、novelty、feasibility；生成 active_learning_queue | active_learning_queue.csv；action audit |
| Phase 6：验证发布 | 确认数据质量和任务可用性 | build、validate、pytest；检查 readiness；更新 migration、docs、release notes | validation pass；quality report；PR 分批提交 |

## 6.1 Phase 0：基线冻结

Phase 0 的目的是在任何增强前建立可回退、可比较的状态。此阶段不应修改数据内容，只记录当前仓库 commit、依赖环境、构建产物和测试结果。

基线命令建议：

cd /path/to/R-PhysGen-DB

git status

git checkout -b data-enhancement-20260429

python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

python -m pip install -U pip wheel setuptools

pip install -r requirements.txt

export PYTHONPATH="$PWD/src"

export OMP_NUM_THREADS=1

export MKL_NUM_THREADS=1

export OPENBLAS_NUM_THREADS=1

export NUMEXPR_NUM_THREADS=1

mkdir -p runs/20260429_baseline

python pipelines/generate_wave2_seed_catalog.py | tee runs/20260429_baseline/01_generate_seed.log

python pipelines/build_v1_dataset.py          | tee runs/20260429_baseline/02_build.json

python pipelines/validate_v1_dataset.py       | tee runs/20260429_baseline/03_validate.json

pytest -q                                     | tee runs/20260429_baseline/04_pytest.log

## 6.2 Phase 1：覆盖缺口分析

此阶段的目标是生成分子级 worklist。所有后续采集、计算和手工整理都应能追溯到 worklist 中的 mol_id、r_number、coverage_tier、canonical_smiles 和 missing_feature_key。

建议优先分析 Tier A/B/C promoted subset，Tier D 先作为候选库存处理。缺口优先级可按热力核心属性、环境属性、安全属性、循环/传输属性排序。

## 6.3 Phase 2：公开源和手工证据补齐

优先补充能直接提升 canonical strict 和 model readiness 的真实证据。GWP/ODP 优先采用 EPA 相关表格、监管资料或可审计文献；热物性优先采用 NIST/CoolProp/文献；安全属性可使用公开网页、SDS、标准引用记录，但不得把不可再分发文本原样写入仓库。

所有手工整理结果建议写入 data/raw/manual/observations/<topic>_<YYYYMMDD>.csv，并包含 source_name、source_url、method、quality_level、unit、temperature、pressure、phase、notes 等字段。

## 6.4 Phase 3：PubChem Tier D 候选池扩展

PubChem 适合用于候选结构扩展，但海量 CID 处理应走 bulk download/streaming。第一轮建议只导出 20,000 个 Tier D 候选，待验证通过后再扩大到 50,000 或更高。Tier D 候选默认保持 model_inclusion=no，除非后续有明确 promotion decision。

## 6.5 Phase 4：计算增强

计算增强分为四条线：RDKit 结构描述符、CoolProp 循环性能、xTB 量子描述符、ML/主动学习模型。RDKit 和 CoolProp 可覆盖较大规模；xTB 建议先对 300–500 个 pilot 分子试跑，再扩大到主动学习 top 1,000–2,000；DFT/Psi4 只做代表性小样本复核。

## 6.6 Phase 5：主动学习队列

主动学习队列的用途是把下一步行动结构化，而不是直接替代数据证据。推荐将 predicted performance、uncertainty、novelty、feasibility 和 coverage gap 归一化后合成 priority_score，并映射为 literature_search、manual_curation、run_quantum、run_cycle、synthesize_or_purchase、defer 或 reject。

## 6.7 Phase 6：验证与发布

每一批增强完成后必须重跑 build、validate 和 pytest，并比较 quality_report、validation_report、research_task_readiness_report、property_recommended_canonical_strict 和 model_ready。只有当错误清零、coverage 提升且 review queue 可解释时，才进入 PR 发布。

# 7. 公开源、手工证据与混合物补齐策略

| 数据域 | 字段 | 推荐来源 | 治理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境属性 | GWP 100yr、ODP、lifetime | EPA Technology Transitions GWP Reference、EPA SNAP、EPA ODS、同行评议文献 | 最高优先级；需保留 source_id/source_url 和单位口径 |
| 热物性 | Tboil、Tc、Pc、Hvap、viscosity、thermal conductivity | NIST Chemistry WebBook、CoolProp、文献 | NIST 页面失败需记录 pending/failed source，不静默跳过 |
| 安全标签 | safety group、toxicity、flammability、regulatory status | ASHRAE/SDS/监管文件/厂商公开资料 | 只写结构化事实和引用，不写付费标准全文 |
| 混合物组成 | mass fraction、mole fraction、blend components | 可审计公开源或手工整理 | MIX_511A 不得无来源 imputation |
| 候选结构 | SMILES、formula、elements、CID audit | PubChem bulk | 只进入 Tier D inventory，后续再 promotion |

混合物数据需要特别谨慎。若 MIX_511A 等混合物组成找不到可审计来源，应继续保留 unresolved，并在 validation/report 中明确记录原因。不得为了通过验证而构造 mass fraction 或 mole fraction。

# 8. PubChem Tier D 候选池扩展策略

第一轮 PubChem 扩展建议采用保守约束：单组分、中性、元素限制为 C/H/F/Cl/Br/I/O/N/S、总原子数不超过 18、重原子数 1–15、分子量 16–300、碳数 1–6。该范围与制冷剂候选的小分子、卤代、含氧/氮/硫结构空间相匹配，同时降低不可行结构数量。

导出策略建议采用小规模试跑、download-only、summary-only、full candidate pool、20k Tier D export 的顺序。这样可以先验证路径、网络、磁盘和规则审计，再启动全量处理。

| 步骤 | 目的 | 关键参数 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trial 200k | 验证依赖、路径和输出结构 | cid-limit 200000 | 试跑报告 |
| Download only | 缓存 PubChem Extras/必要 bulk 文件 | download-only | 可复用下载目录 |
| Summary only | 估计候选空间和过滤比例 | skip-download + summary-only | summary JSON/log |
| Full candidate pool | 生成 bronze candidate/audit Parquet | skip-download | candidate_pool + filter_audit |
| Export 20k Tier D | 形成 seed-compatible supplement | limit 20000 | pubchem_tierd_candidates.csv |

# 9. 计算增强方案

## 9.1 RDKit 结构描述符与代理特征

RDKit 计算应覆盖全部已解析分子和新增 Tier D 分子。建议输出基础 physicochemical descriptors、Morgan fingerprints、fragment flags、halogen pattern、unsaturation、ring/cyclic flags、TFA-risk proxy、synthetic accessibility proxy 等。该部分应保持确定性、低成本和可复现。

## 9.2 CoolProp 循环性能

对 CoolProp 支持或有显式 alias 的工质计算多工况循环性能，包括 COP、pressure ratio、volumetric capacity、compressor discharge temperature、evaporator/condenser pressure。R-744/CO2 需要保留 transcritical 特殊路径。

## 9.3 xTB/GFN2-xTB 量子描述符

先用 RDKit ETKDG/MMFF 生成构象，保留低能构象进入 xTB/GFN2-xTB 优化。建议提取 dipole、polarizability、HOMO、LUMO、gap、partial charges、thermochemistry 和 vibrational sanity check。失败任务必须记录失败原因、输入结构、日志路径和重试策略。

## 9.4 DFT/Psi4 复核

DFT/Psi4 不建议全量执行。推荐选择 50–150 个代表分子，覆盖主族结构、含卤模式、不同极性、不同不确定性区间，用于校准 xTB 和机器学习 surrogate。

## 9.5 ML/GNN 与不确定性模型

16GB GPU 适合训练小型分子 GNN、fingerprint+GBDT ensemble 或 PyTorch Geometric 模型。训练目标应优先服务主动学习排序，包括 GWP/ODP proxy、cycle performance proxy、安全风险 proxy、物性 surrogate 与 uncertainty estimate。

| 轮次 | 对象规模 | 计算内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilot | Tier A/B/C 全部 + Tier D 500–1000 多样性样本 | RDKit 全量 pilot；CoolProp 支持分子；xTB 300–500；DFT 0–30 | 验证工具链、吞吐、失败率、ingestion |
| Production | Tier A/B/C + Tier D top 5k–20k | RDKit/代理全量；CoolProp 全支持；xTB top 1k–2k；DFT 50–150 | 产生可用计算标签和主动学习特征 |
| Promotion | 少量高置信 Tier D | 根据真实证据、计算结果和主动学习排序人工审核 | 只在质量门槛满足后提升 model_inclusion |

# 10. 主动学习队列方案

主动学习队列建议先采用 deterministic scoring policy，之后再引入更复杂的 acquisition strategy。分数范围统一为 0–1，所有输入特征、模型版本和策略参数必须可追溯。

推荐优先级分数：

priority_score =

0.30 * predicted_performance_score

+ 0.25 * uncertainty_score

+ 0.20 * novelty_score

+ 0.15 * feasibility_score

+ 0.10 * coverage_gap_score

| 分数项 | 计算依据 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| predicted_performance_score | 低 GWP、零 ODP、合适 Tboil/Tc、较高 COP 等综合归一化 | 性能导向筛选 |
| uncertainty_score | ensemble 方差、MC dropout 或模型 disagreement | 优先获取最能降低不确定性的标签 |
| novelty_score | Morgan fingerprint 与 Tier A/B/C 最近邻距离 | 避免只围绕已知制冷剂局部搜索 |
| feasibility_score | 合成可行性、元素惩罚、结构稳定性、已知安全风险 | 过滤不可行/高风险结构 |
| coverage_gap_score | 缺 GWP/ODP/safety/cycle 的 promoted 分子加权 | 把补齐关键缺口纳入优先级 |

recommended_next_action 建议只使用已定义动作，例如 literature_search、manual_curation、run_quantum、run_cycle、synthesize_or_purchase、defer、reject。队列本身不应改变 property_recommended_canonical、property_recommended_canonical_strict 或 model_ready。

# 11. 数据写入、版本治理与质量门槛

| 层级 | 允许写入内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| raw/manual | 人工整理的 observations、安全/环境标签、混合物组成、主动学习队列 | 必须有 source_name、source_url/source_id、method、quality_level、notes |
| raw/generated | PubChem Tier D supplement、自动生成候选 | 必须有生成脚本、参数、过滤审计、日期 |
| bronze | 候选池、过滤审计、源解析中间层 | 不作为模型最终输入；用于追溯和 debug |
| silver | 标准化分子、属性 observation、quantum job/artifact、mixture component | schema 必须通过验证 |
| gold | recommended canonical、strict、model_ready、readiness report | 只由 build pipeline 生成，不手工直接修改 |
| extensions | 可选模型/应用扩展数据 | 不得破坏 core schema 和验证流程 |

所有 schema 新增、字段语义变更、validation rule 变更或 dataset version 变更都应有 migration record。新增计算结果应优先进入 staging/raw/silver，再由既有管线选择是否进入 gold。

property_observation 必须保留 source_type、source_name、source_id、method、quality_level、unit、temperature、pressure、phase 等字段。canonical strict 层要求 numeric value_num、最低质量门槛、非 proxy 限制或明确 proxy-only policy。

# 12. 验证、验收标准与发布路径

| 验收项 | 目标 | 频率/要求 |
| --- | --- | --- |
| 基础验证 | validation_report.errors = [] | 每批必须 |
| 测试 | pytest -q 通过 | 每批必须 |
| 版本一致性 | quality_report.dataset_version 与 data/gold/VERSION 一致 | 每批必须 |
| Review queue | property_recommended_canonical_review_queue 为 0 或新增项可解释 | 每批必须 |
| Readiness | task01/task02/task03/task04 状态改善 | 阶段性验收 |
| 覆盖率 | Tier A/B/C GWP、ODP、safety、cycle 覆盖有明确提升 | 阶段性验收 |
| 混合物 | MIX_511A 若无可审计来源则保留 unresolved，不 impute | 质量红线 |

建议的阶段性目标包括：task01_single_component_downselection 由 failed 变 passed；task02_core_multitask_training 由 degraded 变 passed；task03_canonical_strict_ml 至少由 failed 变 degraded，理想为 passed；task04_phase2_cycle_seed 由 failed 变 passed。覆盖率目标可按当前基线逐批提高，不应一次性设定不可追溯的硬填指标。

每批验证命令：

python pipelines/generate_wave2_seed_catalog.py

python pipelines/build_v1_dataset.py    | tee runs/<batch>/build.json

python pipelines/validate_v1_dataset.py | tee runs/<batch>/validate.json

pytest -q                               | tee runs/<batch>/pytest.log

# 13. 风险控制与不建议事项

| 风险 | 表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 来源不可审计 | GWP/ODP/safety/混合物组成被无来源填充 | 所有手工数据必须有 source 和 notes；无来源则保留 unresolved |
| 候选池过大 | 后续计算和验证成本失控 | 第一轮 PubChem 只导出 20k；通过验证后再扩展 |
| 线程过度订阅 | 96 线程被 OpenMP + multiprocessing 叠加打满，吞吐下降 | 设置 OMP/MKL/OPENBLAS=1；xTB 单独设置并行模式 |
| GPU 误用 | 把 16GB GPU 用作主量子计算设备 | GPU 仅用于 ML/GNN；xTB/Psi4 主要用 CPU |
| Gold 层手改 | 验证和追溯失效 | 只改 raw/manual 或 raw/generated，经 pipeline 重建 silver/gold |
| 一轮改动过多 | validation failure 无法定位 | 每个 PR 只改变一个主题 |

明确不建议使用 methods/refrigerant_data_project/refrigerant_data_pipeline.py 的随机数据生成逻辑作为真实数据源；该类数据只能作为方法演示或测试，不应进入 source-of-truth。

# 14. 建议实施顺序

1. 第一批 PR：只做基线、coverage worklist、EPA/NIST/CoolProp refresh，不改 schema。

2. 第二批 PR：补充 safety/environmental 手工 observations，解决 Tier A/B/C 关键缺口。

3. 第三批 PR：PubChem Tier D 扩展到 20k，并更新 candidate pool audit。

4. 第四批 PR：CoolProp 多工况 cycle 增强，专注 task04_phase2_cycle_seed。

5. 第五批 PR：quantum pilot ingestion，先覆盖 300–500 个分子。

6. 第六批 PR：主动学习 queue 自动生成，但不改变 recommendations。

7. 第七批 PR：根据严格证据做少量 Tier D promotion，并更新 migration、docs、tests。

该顺序的原则是：先把真实证据补齐，再用计算补充可解释标签，最后再通过主动学习建立候选闭环。这样可以最大限度降低 schema 漂移、数据污染和验证失败不可定位的风险。

# 附录 A. 推荐执行命令

## A.1 覆盖缺口矩阵

duckdb <<'SQL'

PRAGMA threads=64;

PRAGMA memory_limit='200GB';

CREATE OR REPLACE TEMP VIEW seed AS

SELECT * FROM read_csv_auto('data/raw/manual/seed_catalog.csv');

CREATE OR REPLACE TEMP VIEW core AS

SELECT mol_id, seed_id, canonical_smiles, family, entity_scope, model_inclusion

FROM read_parquet('data/silver/molecule_core.parquet');

CREATE OR REPLACE TEMP VIEW base AS

SELECT c.mol_id, c.seed_id, s.r_number, s.coverage_tier, s.model_inclusion,

s.entity_scope, c.canonical_smiles

FROM core c

JOIN seed s USING(seed_id)

WHERE s.coverage_tier IN ('A','B','C');

CREATE OR REPLACE TEMP VIEW rec AS

SELECT mol_id, canonical_feature_key, value_num, value, selected_source_id,

data_quality_score_100, is_proxy_or_screening

FROM read_parquet('data/gold/property_recommended_canonical.parquet');

WITH keys(feature_key) AS (

VALUES

('thermodynamic.normal_boiling_temperature'),

('thermodynamic.critical_temperature'),

('thermodynamic.critical_pressure'),

('environmental.gwp_100yr'),

('environmental.odp'),

('safety.safety_group'),

('safety.toxicity_class'),

('cycle.cop'),

('transport.liquid_viscosity')

)

SELECT b.coverage_tier, k.feature_key, COUNT(*) AS molecule_count,

SUM(CASE WHEN r.mol_id IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS covered_count,

ROUND(SUM(CASE WHEN r.mol_id IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END)::DOUBLE / COUNT(*), 4) AS coverage

FROM base b

CROSS JOIN keys k

LEFT JOIN rec r

ON r.mol_id = b.mol_id

AND r.canonical_feature_key = k.feature_key

GROUP BY b.coverage_tier, k.feature_key

ORDER BY b.coverage_tier, coverage ASC, k.feature_key;

SQL

## A.2 分子级 enrichment worklist

duckdb <<'SQL'

PRAGMA threads=64;

PRAGMA memory_limit='200GB';

COPY (

WITH seed AS (

SELECT * FROM read_csv_auto('data/raw/manual/seed_catalog.csv')

),

core AS (

SELECT mol_id, seed_id, canonical_smiles

FROM read_parquet('data/silver/molecule_core.parquet')

),

base AS (

SELECT c.mol_id, c.seed_id, s.r_number, s.coverage_tier, s.model_inclusion,

s.entity_scope, c.canonical_smiles

FROM core c

JOIN seed s USING(seed_id)

WHERE s.coverage_tier IN ('A','B','C')

),

rec AS (

SELECT mol_id, canonical_feature_key, value, value_num, selected_source_id,

data_quality_score_100, is_proxy_or_screening

FROM read_parquet('data/gold/property_recommended_canonical.parquet')

),

keys(feature_key, priority) AS (

VALUES

('thermodynamic.normal_boiling_temperature', 1),

('thermodynamic.critical_temperature', 1),

('thermodynamic.critical_pressure', 1),

('environmental.gwp_100yr', 2),

('environmental.odp', 2),

('safety.safety_group', 3),

('safety.toxicity_class', 3),

('cycle.cop', 4),

('transport.liquid_viscosity', 4)

)

SELECT b.coverage_tier, b.r_number, b.mol_id, b.canonical_smiles,

k.feature_key AS missing_feature_key, k.priority

FROM base b

CROSS JOIN keys k

LEFT JOIN rec r

ON r.mol_id = b.mol_id

AND r.canonical_feature_key = k.feature_key

WHERE r.mol_id IS NULL

ORDER BY k.priority, b.coverage_tier, b.r_number, b.mol_id

) TO 'runs/20260429_baseline/enrichment_worklist.csv'

WITH (HEADER, DELIMITER ',');

SQL

## A.3 PubChem 候选扩展

mkdir -p runs/20260429_pubchem

python pipelines/acquire_pubchem_bulk_candidates.py   --cid-limit 200000   --max-mib-per-second 30   | tee runs/20260429_pubchem/01_trial_200k.json

python pipelines/acquire_pubchem_bulk_candidates.py   --download-only   --max-mib-per-second 30   --timeout 300   --max-retries 6   | tee runs/20260429_pubchem/02_download_only.json

python pipelines/acquire_pubchem_bulk_candidates.py   --skip-download   --summary-only   | tee runs/20260429_pubchem/03_summary_only.json

python pipelines/acquire_pubchem_bulk_candidates.py   --skip-download   | tee runs/20260429_pubchem/04_full_candidate_pool.json

python pipelines/export_pubchem_tierd_batch.py   --limit 20000   --output data/raw/generated/pubchem_tierd_candidates.csv   | tee runs/20260429_pubchem/05_export_20k.json

## A.4 xTB 并行试跑模式

ulimit -s unlimited

export OMP_STACKSIZE=4G

# 模式一：24 个任务，每个任务 4 threads

parallel -j 24 --joblog runs/20260429_xtb/xtb_joblog.tsv   'OMP_NUM_THREADS=4 xtb {1} --gfn 2 --opt --parallel 4 > {1/.}.xtb.log 2>&1'   :::: runs/20260429_xtb/xyz_file_list.txt

# 模式二：12 个任务，每个任务 8 threads

parallel -j 12 --joblog runs/20260429_xtb/xtb_joblog.tsv   'OMP_NUM_THREADS=8 xtb {1} --gfn 2 --opt --parallel 8 > {1/.}.xtb.log 2>&1'   :::: runs/20260429_xtb/xyz_file_list.txt

# 附录 B. 参考资料

[1] R-PhysGen-DB GitHub 仓库: https://github.com/simon2036/R-PhysGen-DB

[2] R-PhysGen-DB requirements.txt: https://raw.githubusercontent.com/simon2036/R-PhysGen-DB/main/requirements.txt

[3] R-PhysGen-DB p0_remaining_backlog.md: https://raw.githubusercontent.com/simon2036/R-PhysGen-DB/main/docs/p0_remaining_backlog.md

[4] R-PhysGen-DB data_contract.md: https://raw.githubusercontent.com/simon2036/R-PhysGen-DB/main/docs/data_contract.md

[5] R-PhysGen-DB wave2_implementation.md: https://raw.githubusercontent.com/simon2036/R-PhysGen-DB/main/docs/wave2_implementation.md

[6] R-PhysGen-DB active_learning_queue.yaml: https://github.com/simon2036/R-PhysGen-DB/blob/main/schemas/active_learning_queue.yaml

[7] PubChem Downloads: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/docs/downloads

[8] PubChem PUG REST: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/docs/pug-rest

[9] NIST Chemistry WebBook: https://webbook.nist.gov/chemistry/

[10] CoolProp High-Level API: https://coolprop.org/coolprop/HighLevelAPI.html

[11] CoolProp Cycle Calculations: https://coolprop.org/coolprop/python-cycles.html

[12] RDKit Getting Started in Python: https://www.rdkit.org/docs/GettingStartedInPython.html

[13] xTB documentation: https://xtb-docs.readthedocs.io/

[14] Psi4 documentation: https://psicode.org/psi4manual/master/

[15] PyTorch Geometric documentation: https://pytorch-geometric.readthedocs.io/

注：本文档中的仓库状态与任务描述基于 2026-04-29 对公开仓库文档的整理。实际执行时应以服务器当前检出的 commit、运行日志和 validation report 为准。